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จำนวนโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการตามแผนพัฒนา  ปี  2550
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ   อำเภอเมือง   จังหวัดชุมพร  
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการ
	งบประมาณ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	หน่วยการ
ดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1
	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน และการระบายน้ำ
	1.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ
     ระบายน้ำ ซ.มัทรี 12  ม.10
	1,535,000.-
	เงินรายได้
	ส่วนโยธา
	เม.ย. -  ก.ค 50


	
	
	2.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.   ซ.ข้างศาลาอเนกประสงค์  ม.10
	33,700.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	ก.ค. - ส.ค. 50

	
	
	3.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พลับพลา ร.5  ม.4
	212,000.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	ก.พ. - มี.ค. 50

	
	
	4.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
      ซ.เทพประทาน 2  ม.4
	227,000.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	ก.พ. - มี.ค. 50

	
	
	5.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
      ซ.เทพประทาน 3  ม.4
	135,500.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	ก.พ. - มี.ค. 50

	
	
	6.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ  ซ.มัทรี 13  ม.10
	1,920,000.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	มี.ค. – มิ.ย. 50


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการ
	งบประมาณ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	หน่วยการ
ดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ

	
	
	7.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางขึ้น
     ที่ทำการ อบต.  ม.8
	100,500.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	ก.พ. - มี.ค. 50

	
	
	8.  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
      เข้าศาลาอเนกประสงค์  ม.10
	67,930.-
	เงินอุดหนุน
	ส่วนโยธา
	ส.ค. - ก.ย. 50

	
	
	9.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น        พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.  ซ.รุ่งเรือง ม.8
	1,631,300.-
	เงินรายได้
	ส่วนโยธา
	(เบิกตัดปี)
ส.ค.- ต.ค.

	
	
	10. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง  
       สายบ้านคอหมู - หัวกรูด  ม.4 - 6
	1,606,000.-
	เงินรายได้
         เงินอุดหนุน
	ส่วนโยธา
	(เบิกตัดปี)
ก.ย.-ธ.ค.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการ
	งบประมาณ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	หน่วยการ
ดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ

	แนวทางที่ 2
	พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
	1.  โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร
     หน้าหมู่บ้านพรทิวา  ม.8
	54,200.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	ก.ค. - ส.ค. 50

	
	
	2.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ม.4
	90,769.31.-


	เงินรายได้
เงินอุดหนุน
	สำนักปลัด
	เม.ย. - ส.ค. 50

	
	
	3.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ม.6
	118,269.16.-


	เงินรายได้

เงินอุดหนุน
	สำนักปลัด
	เม.ย. - ส.ค. 50

	
	
	4.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า  ม.10
	69,656.37.-


	เงินรายได้

เงินอุดหนุน
	สำนักปลัด
	เม.ย. - ส.ค. 50

	
	
	5.  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
	1,158.66.-
	เงินรายได้
	สำนักปลัด
	ก.ค.-ส.ค. 50

	
	
	5.  โครงการจัดซื้อโคมไฟแสงจันทร์
	90,000.-
	เงินอุดหนุน
	ส่วนโยธา
	ก.ค. 50



	
	
	6.  โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์
     พลับพลา ร.5  ม.4
	199,500.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	มี.ค. - พ.ค. 50

	ยุทธศาสตร์ที่ 2

	การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการน้ำ
	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำและภาชนะกักเก็บน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอ
	1.  โครงการซ่อมแซมระบบประปา  ม.7
	31,009.-

	เงินอุดหนุน
	สำนักปลัด
	ส.ค. - ก.ย.50


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการ
	งบประมาณ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	หน่วยการ
ดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4

	การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 1
	จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาเด็ก  สตรี
คนชรา  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส
	1.  โครงการจัดสวัสดิการและสงเคราะห์แก่
      เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาส

	1,144,100.-
	เงินรายได้

	สำนักปลัด
	ต.ค.49 - ก.ย.50

	
	
	2.  โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง  
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดภราดรภาพ
     ม.8
	30,000.-
	เงินรายได้
	สำนักปลัด
	ก.ค. - ส.ค. 50

	แนวทางที่ 2
	บริการด้านสาธารณะ
	1.  โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
	65,000.-
	เงินอุดหนุน
	ส่วนโยธา
	มิ.ย. -  ก.ค 50



	แนวทางที่ 3 
	ส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม  งานประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

	1.  โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการจัดงาน
     วันเด็กแห่งชาติ
	92,490.-
	เงินรายได้
	สำนักปลัด
	ม.ค.50

	
	
	2.  โครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
	140,000.-
	เงินรายได้
	สำนักปลัด
	เม.ย.50




	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการ
	งบประมาณ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	หน่วยการ
ดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ

	
	
	3.  โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
	560,000.-
	เงินรายได้
	สำนักปลัด
	พ.ย.49


	
	
	4.  โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
	1,318,148.-
	เงินรายได้
	สำนักปลัด
	ธ.ค.49

ส.ค.50

	แนวทางที่ 4
	ส่งเสริมการจัดการการศึกษาและ
การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ของคนในท้องถิ่น
	1.  โครงการสนับสนุนกิจกรรมการเรียน
      การสอนและวัสดุอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียน
     และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	9,135.-
	เงินอุดหนุน
	ส่วนการคลัง
	ต.ค.49 - ก.ย.50

	
	
	2.  โครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่ ศพด. และโรงเรียนในตำบล
	  1,904,615.04.-
	เงินอุดหนุน
	ส่วนการคลัง
	ต.ค.49 - ก.ย.50

	
	
	3.  โครงการก่อสร้างห้องสุขา  
     ข้างศูนย์การเรียนชุมชน  ตำบลปากน้ำ
	  132,300.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	ก.พ. - มี.ค. 50

	
	
	4.  โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสาย
     เพิ่มเติม  เขตพื้นที่ อบต.ปากน้ำ
	327,000.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	มิ.ย. -  ก.ค 50



	แนวทางที่ 5
	ส่งเสริม/สนับสนุนการดำเนินงาน
ด้านกีฬาและนันทนาการ
	1.  โครงการสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ
     อุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน

	10,000.-
	เงินรายได้
	สำนักปลัด
	เม.ย. - พ.ค. 50


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการ
	งบประมาณ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	หน่วยการ
ดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5

	การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 3
	พัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในตำบล
	1.  โครงการจัดหาภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
	98,700.-
	เงินรายได้
	สำนักปลัด
	ก.พ.50

	ยุทธศาสตร์ที่ 6

	พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
	
	
	
	
	

	แนวทางที่ 3  
	พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
	1.  โครงการจัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ์ของ อบต.  
	1,420,017.89.-
	เงินรายได้
เงินอุดหนุน
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	ต.ค.49 - ก.ย.50

	
	
	     1.1  จัดซื้อวัสดุของ อบต.
	1,368,229.89.-
	เงินรายได้
เงินอุดหนุน
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	ต.ค.49 - ก.ย.50

	
	
	     1.2  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์   พร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 ชุด
	38,500.-
	เงินรายได้
	สำนักปลัด
	ก.ย.50

	
	
	     1.3  จัดซื้อเครื่องเขียนแผ่นซีดีไลต์เตอร์
            จำนวน  1  เครื่อง
	1,800.-
	เงินรายได้
	ส่วนการคลัง
	มิ.ย.50




	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	โครงการ
	งบประมาณ
	ที่มาของ
งบประมาณ
	หน่วยการ
ดำเนินงาน
	ระยะเวลา
ดำเนินการ

	
	
	     1.4  จัดซื้อเครื่อปริ๊นเตอร์ 
            จำนวน  1  เครื่อง
	3,288.-
	เงินอุดหนุน
	ส่วนการคลัง
	ส.ค.50

	
	
	     1.5  จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้
             จำนวน 1 ชุด
	3,100.-
	เงินรายได้
	ส่วนการคลัง
	มิ.ย.50



	
	
	     1.6  จัดซื้อชั้นวางเอกสาร  ขนาด  4  ชั้น
            จำนวน  2  ชุด
	3,400.-
	เงินอุดหนุน
	สำนักปลัด
	มิ.ย.50



	
	
	     1.7  จัดซื้อชั้นวางเอกสาร  ขนาด  4  ชั้น
            จำนวน  1  ชุด
	1,700.-
	เงินอุดหนุน
	ส่วนการคลัง
	มิ.ย.50



	
	
	2.  โครงการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กร
	40,350.-
	เงินรายได้
	สำนักปลัด
	มี.ค.50



	
	
	3.  โครงการวางระบบ LAN ภายในองค์กร


	7,894.-
	เงินรายได้
	สำนักปลัด
	พ.ค. -  มิ.ย. 50



	
	
	4.  โครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บของ
     อบต.ปากน้ำ  ม.8
	719,000.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	มี.ค. -  มิ.ย. 50



	
	
	5.  โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.ปากน้ำ  ม.8  พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
      ด้านหน้าที่ทำการ อบต.ปากน้ำ  ม.8
	337,300.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	มิ.ย. - ส.ค.50



	
	
	6.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  สำหรับ
     ที่ทำการ อบต.ปากน้ำ  ม.8
	139,000.-
	เงินสะสม
	ส่วนโยธา
	ก.พ. - มี.ค. 50


